ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

- I. Общие положения

- 1.1. Предмет регулирования Положения

- Положение государственного автономного учреждения Воронежской области «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проектов документов территориального планирования по Воронежской области о порядке  проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством  (далее –Положение; государственная экспертиза) разработано в целях повышения качества проведения государственной экспертизы и   определяет сроки и последовательность административных процедур при проведении государственной экспертизы.

- 1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Воронежской области, полномочиями выступать от их имени при проведении государственной экспертизы

- Заявителем, имеющим право на обращение с заявлением на проведение государственной экспертизы, является  заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо (далее – Заявитель):

- В случае если Заявитель не является заказчиком или застройщиком, но действует от его имени, ему необходимо представить документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени заказчика или застройщика. В указанных документах полномочия Заявителя на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально.

1.3. Требования к порядку информирования о проведении государственной экспертизы

- 1.3.1. Проведение государственной экспертизы осуществляется непосредственно  государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проектов документов территориального планирования по Воронежской области» (далее - ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области").

- Местонахождение ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области": Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45.

- Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45, ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области".

- Телефон (473) 264-46-60/ факс (473)255-27-16.

- Адрес электронной почты - oblexp@mail.ru

- Официальный Интернет-сайт - oblexp.ru

- Часы работы ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" (Приложение №4):

- -понедельник-четверг  с 9.00 до 18.00;

- - пятница с 9.00 до 16.45;

- -перерыв - с 13.00 до 13.45.

- Суббота, воскресенье – выходные дни.

- Дни приёма проектной документации и/или результатов инженерных изысканий:

- понедельник, вторник, четверг – с 10.00 до 17.00;

- пятница – с.10.00 до 16.00;

- -перерыв - с 13.00 до 13.45.

- Дни приёма (консультаций) Заявителей государственными экспертами:

- четверг – с 10.00 до 17.00;

- -перерыв - с 13.00 до 13.45.

- 1.3.2. Информация о месте нахождения, о порядке и последовательности административных процедур проведения государственной экспертизы  размещается непосредственно в ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" на информационных стендах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет на официальном сайте правительства Воронежской области www.govvrn.ru, на официальном сайте ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области, а также сообщается по телефонам для справок (консультаций).

- 1.3.3. По вопросам устранения замечаний государственной экспертизы государственными экспертами  учреждения осуществляются консультации. Консультации осуществляются в приёмный день (четверг)  в отношении объектов, находящихся на рассмотрении в учреждении.

- Консультации осуществляются в специально оборудованном кабинете в часы, согласованные Заявителем с государственным экспертом по телефону.

- II. Результат  проведения государственной экспертизы

- 2.1. Результатом проведения государственной экспертизы  является выдача Заявителю заключения государственной экспертизы, содержащее  выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):

- а) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной документации;

- б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;

- в) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза  одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- 2.2.Срок проведения государственной экспертизы

- 2.2.1.Общий нормативный срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать девяноста (90) дней с момента представления Заявителем документов, подтверждающих внесения платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором.

- В срок не более сорока пяти (45) дней проводится государственная экспертиза:

- - результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

- - проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства.

- 2.2.2. В срок не более тридцати (30) дней проводится государственная экспертиза:

- - проектной документации  и/или  результатов инженерных изысканий в отношении особо значимых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, определенных департаментом экономического развития Воронежской области;

- - проектной документации и/или результатов инженерных изысканий в отношении объектов социальной и инженерной инфраструктуры для государственных и муниципальных нужд, определенных департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области.

- 2.2.3. Приостановление проведения государственной экспертизы действующим законодательством не предусмотрено.

- 2.3. Правовые основания для проведения государственной экспертизы

- Проведение государственной экспертизы  осуществляется в соответствии с:

- Гражданским Кодексом Российской Федерации (I часть) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301);

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ  (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.03.2007, N 11, ст. 1336);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.02.2008, N 8, ст. 744);

- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.01.2006, N 4, ст. 392);

- Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 N 188 "О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 30.07.2007);

- Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 N 186 "О порядке ведения Реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом Реестре" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 30.07.2007);

- Законом Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" (в ред. Закона Воронежской области N 54-ОЗ от 26.05.2009) (в данном виде документ опубликован не был; первоначальный текст документа опубликован в издании "Коммуна", N 107, 13.07.2006 );

- - Постановлением правительства Воронежской области N 584 от 13.07.2009 "Об областном государственном учреждении "Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проектов документов территориального планирования Воронежской области" (документ опубликован не был);

- - Постановлением правительства Воронежской области от 19.10.2009 N 884 "О создании государственного автономного учреждения Воронежской области путем изменения типа существующего областного государственного учреждения "Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проектов документов территориального планирования по Воронежской области" (документ опубликован не был);

- Постановлением администрации Воронежской области от 29.10.2008 N 925 "Об установлении сроков проведения государственной экспертизы" (Молодой коммунар, N 119, 30.10.2008);

- - Уставом ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области";

- - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, регламентирующими отношения в сфере проведения государственной экспертизы.

- 2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для проведения государственной экспертизы (Приложение №3)

- 2.4.1. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются следующие документы:

- - заполненные надлежащим образом заявление о проведении государственной экспертизы (Приложение №1) на имя руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" и карточку объекта (Приложение №2);

- - документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени заказчика, застройщика (в случае, если Заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком);

- - копия задания на выполнение инженерных   изысканий;

- - результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством РФ;

- - копия свидетельства о допуске к выполнению работ по подготовке инженерных изысканий, выданного в установленном порядке  саморегулируемой организацией;

- - смета на изыскательские работы в базовых ценах 2001 года (не предоставляется в отношении жилых объектов капитального строительства).

- 2.4.2. Для проведения государственной экспертизы отдельно проектной документации после проведения государственной экспертизы  результатов инженерных изысканий Заявителю необходимо представить следующие документы:

- - заполненные надлежащим образом заявление о проведении государственной экспертизы (Приложение №1) на имя руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" и карточку объекта (Приложение №2);

- - документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени заказчика, застройщика (в случае, если Заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком);

- - исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства, предусмотренные положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2007г. (заверенные в установленном порядке копии документов):

- - копия задания на проектирование;

- - копия положительного заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям;

- - проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов), установленными законодательством Российской Федерации;

- - копия свидетельства о допуске к выполнению работ по подготовке проектной документации, выданного в установленном порядке  саморегулируемой организацией;

- - смета на проектные работы в базовых ценах 2001. (не предоставляется в отношении жилых объектов капитального строительства).

- 2.4.3. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий Заявителю  необходимо представить:

- - заполненные надлежащим образом заявление о проведении государственной экспертизы  (Приложение№1) на имя руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" и карточку объекта (Приложение №2);

- - документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени заказчика, застройщика (в случае, если Заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком);

- - исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства, предусмотренные положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2007г. (заверенные в установленном порядке копии документов):

- - копия задания на проектирование;

- - копия задания на выполнение инженерных   изысканий;

- - результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством РФ;

- - проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов), установленными законодательством Российской Федерации;

- - копии свидетельства о допуске к выполнению работ по подготовке инженерных изысканий и проектной документации, выданных в установленном порядке  саморегулируемой организацией;

- - смета на проектные и изыскательские работы в базовых ценах 2001 года. (не предоставляется в отношении жилых объектов капитального строительства).

- 2.4.4. Кроме предусмотренных документов, ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" вправе дополнительно истребовать от Заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заявителем в пятидневный (5) срок после получения соответствующего запроса.

- 2.4.5. Документы, указанные в п. 2.4.1. , п. 2.4.2. и п. 2.4.3. настоящего положения,  представляются на бумажном носителе.

- Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц указаны без сокращения, фамилии, имена и отчества физических лиц написаны полностью с указанием индекса.

- Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

- Проектная документация и результаты инженерных изысканий могут  быть представлены заявителем в электронном виде. Рекомендации по предоставлению проектной документации и результатов инженерных изысканий на электронных носителях размещены на официальном сайте ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области».

- 2.4.6. В случае, если заявителем является физическое лицо, в заявлении на проведение государственной экспертизы делается отметка о согласии такого лица  на внесение  его персональных данных  (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства физического лица) в Реестр выданных заключений государственной экспертизы.

- 2.4.7. Заявитель имеет право обратиться с заявлением на повторное (два и более раз) проведение государственной экспертизы.

- Основанием для направления проектной документации и/или результатов инженерных изысканий на повторное проведение государственной экспертизы является:

- - устранение недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы;

- - внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

- Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке проведения первичной государственной экспертизы, предусмотренном настоящим Положением.

- 2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых  для проведения государственной экспертизы

- Основанием для отказа в принятии проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, представляемых на государственную экспертизу, является:

- - отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ;

- - несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии с частями 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ;

- - несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного Кодекса РФ;

- - представление не всех документов, необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

- - подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ;

- - выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного  Кодекса РФ.

- 2.6. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, представленных для проведения государственной экспертизы

- Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат возврату Заявителю без рассмотрения по следующим основаниям:

- - государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы;

- - представленная проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.

- 2.7. Размер платы, взимаемой с Заявителя при проведении государственной экспертизы  и способы её взимания

- Размер платы за проведение государственной экспертизы   рассчитывается в порядке, установленном Федеральным законодательством (разделом VIII положения, утвержденного постановлением Правительства РФ N 145 от 05.03.2007).

- 2.7.1. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.

- 2.7.2. В случае если документация на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства подана в течение четырнадцати дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.

- 2.7.3. Оплата за проведение государственной экспертизы   производится независимо от результата государственной экспертизы.

- 2.7.4. Оплата за проведение государственной экспертизы  осуществляется Заявителем после подписания договора на проведение государственной экспертизы на основании выставленного счёта на оплату. Расчёт стоимости за проведение государственной экспертизы является неотъемлемым приложением к договору на проведение государственной экспертизы.

- 2.7.5. Оплата осуществляется безналичным расчётом путем перечисления денежных средств на расчётный счёт учреждения, указанный в договоре на проведение госэкспертизы.

- 2.8. Требования к помещениям к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о проведении государственной экспертизы, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов

- 2.8.1. При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области».

- У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.

- 2.8.2. Прием Заявителей осуществляется в специально отведённых для этих целей помещениях, которые включают места для ожидания, информирования, приема Заявителей.

- Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

- Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудованы:

- - информационными стендами;

- - стульями и столами для возможности оформления документов.

- На информационных стендах, на официальном сайте ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» размещается следующая информация:

- -извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по проведению государственной экспертизы;

- - месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" (приложение №4);

- -перечни документов, необходимых для проведения государственной экспертизы (Приложение №3);

- - форма заявления на проведение государственной экспертизы и карточки объекта,  образцы их оформления (Приложения №1,№2);

- - порядок получения консультаций;

- -порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, осуществляющих проведение государственной экспертизы.

- -новости о деятельности учреждения, рекомендации Заявителям, результаты деятельности.

- 2.8.3. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с Заявителями соответствуют комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

- Кабинеты приема Заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

- - номера кабинетов;

- - фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего проведение государственной экспертизы.

- 2.8.4. Рабочее место специалиста, осуществляющего проведение государственной экспертизы, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой.

- 2.9. Последовательность действий при проведении государственной экспертизы

- 2.9.1. В процессе проведения государственной экспертизы  Заявитель осуществляет взаимодействие с работниками учреждения в следующем порядке:

- - при обращении с заявлением на проведение государственной экспертизы – с ведущим экспертом организационно-правового отдела;

- - при получении договора на проведение государственной экспертизы и счёта на оплату – с главным специалистом организационно-правового отдела;

- - при получении письма с замечаниями по результатам рассмотрения проектной документации – с секретарём организационно-правового отдела;

- - в процессе корректировки проектной документации и/или результатов инженерных изысканий – с государственными экспертами, участвующими в рассмотрении проектной документации и/или результатов инженерных изысканий (в день консультаций – четверг);

- - при получении заключения государственной экспертизы, проектной документации/или результатов инженерных изысканий и акта выполненных работ – с главным специалистом организационно-правового отдела.

- Договор на проведение государственной экспертизы, счёт на оплату, письмо с замечаниями государственной экспертизы, заключение государственной экспертизы, акт выполненных работ, по решению Заявителя,  могут быть направлены в его адрес заказным письмом с уведомлением.

- 2.9.2. Информация о ходе проведения государственной экспертизы может быть предоставлена заявителю с использованием средств телефонной связи.

- Также указанная информация размещается на официальном сайте ГАУ ВО

- Информация о ходе проведения государственной экспертизы, размещаемая на официальном сайте учреждения, содержит сведения об объектах, находящихся на рассмотрении в учреждении, а именно:  о наименовании объекта капитального строительства, о заявителе на проведение госэкспертизы, о дате поступления документов на рассмотрение и дате заключения договора на проведение госэкспертизы, сроках оплаты заявителем работ по проведению госэкспретизы, а также об  ответственном исполнителе по рассмотрению документации, дате выдачи замечаний государственной экспертизы,  установленных и фактических сроках предоставления ответов на замечания.

- 2.9.3. Информирование о порядке  проведения государственной экспертизы осуществляется специалистами ГАУ ВО «Центр госэкспретизы по Воронежской области» при личном контакте с Заявителями, с использованием средств Интернета (Личного кабинета), почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

- 2.9.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

- Время разговора не должно превышать 10 минут.

- При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,  обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

- 2.9.5. При получении письменного  обращения от Заявителей ответ на обращение направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

- III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

- 3.1. Проведение государственной экспертизы  включает в себя следующие административные процедуры:

- 1). Прием документации и регистрация заявления на проведение госэкспертизы.

- 2). Проверка представленной документации.

- 3).Оплата Заявителем услуг согласно условиям договора

- 4). Рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

- 5). Выдача заключения государственной экспертизы.

- 6). Подписание сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

- 7). Формирование архивного дела и внесение данных в реестр выданных заключений.

- 3.1.1. Прием документации и регистрация заявления на проведение госэкспертизы.

- Основанием для начала действия является личное обращение Заявителя (заказчика/застройщика или уполномоченного ими лица) в ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" с письменным заявлением на проведение государственной экспертизы  и прилагаемым к нему комплектом документов, которые необходимы для проведения госэкспертизы в соответствии с действующим законодательством.

- Заявление составляется по установленной форме (приложение № 1) на имя руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" в единственном экземпляре-подлиннике, подписывается Заявителем и заверяется печатью. К заявлению прилагается карточка объекта, оформленная по установленному образцу в единственном экземпляре-подлиннике. Заявление и карточка объекта могут быть заполнены от руки или распечатаны посредством электронных печатающих устройств.

- Заявление должно содержать идентификационные сведения о Заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и Заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица).

- В карточке объекта (Приложение №2) указываются идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное)).

- К заявлению на проведение государственной экспертизы Заявитель прикладывает документы, предусмотренные пунктом 2.4. раздела II  настоящего Положения (Приложение №3).

- Специалист учреждения, ответственный за прием проектной документации и/или результатов инженерных изысканий (ведущий эксперт организационно-правового отдела), проверяет представленные документы на предмет соответствия установленным требованиям. В случае их соответствия - регистрирует заявление согласно очередному порядковому номеру в журнале регистрации заявлений на проведение госэкспертизы.

- Регистрация заявления Заявителя на проведение государственной экспертизы  осуществляется в день его поступления в ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области».

- В журнал регистрации заявлений вносится запись о регистрации с указанием порядкового номера заявления, даты принятия прилагаемой к нему проектной документации и/или результатов инженерных изысканий с указанием наименования объекта, в отношении которого разработана проектная документация и/или результаты инженерных изысканий.

- В случае если имеются основания для отказа в принятии проектной документации или возврате Заявителю без рассмотрения, ведущий эксперт сообщает об этом Заявителю с указанием на недостатки, которые явились основанием для отказа (возврата без рассмотрения) в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

- При возврате представленных для проведения государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов указанные документы возвращаются (за исключением заявления о проведении государственной экспертизы) Заявителю.

- В случае если недостатки в представленных Заявителем документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов и Заявитель не настаивает на их возврате, может быть установлен срок для их устранения, который не должен превышать 30 дней.

- Сведения о Заявителе и объектах, в отношении которых проводится государственная экспертиза, вносятся в информационную систему ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области".

- 3.1.2. Проверка представленной документации.

- Основанием для начала действия является наличие зарегистрированного заявления на проведение государственной экспертизы и прилагаемых к нему документов.

- В течение трех (3) рабочих дней со дня получения от Заявителя документации ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" осуществляет их проверку. По итогам проверки Заявителю представляется (направляется):

- - проект договора с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы, подписанный со стороны ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" (Приложение №5);

- - мотивированный отказ в принятии документов;

- - либо документы возвращаются Заявителю без рассмотрения.

- 3.1.3. Оплата Заявителем услуг согласно условиям договора по проведению государственной экспертизы.

- Основанием для начала действия является подписанный с обеих сторон договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг.

- Заявитель обязан оплатить услуги по проведению государственной экспертизы в полном объеме в течение двадцати (20) календарных дней с момента подписания договора.

- ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" приступает к исполнению обязанностей по проведению государственной экспертизы после Оплаты заявителем услуг согласно условиям договора.

- В случае отказа Заявителя производить оплату за проведение государственной экспертизы в течение более двадцати пяти банковских дней ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" уведомляет Заявителя об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора. Уведомление направляется в адрес Заявителя по почте. В уведомлении указывается на необходимость  забрать представленную на экспертизу документацию.

- 3.1.4. Проведение государственной экспертизы.

- Основанием для начала действия является поступление денежных средств в качестве оплаты за проведение государственной экспертизы на расчетный счет ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области".

- Руководитель ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" назначает ответственного исполнителя, который организует работу по проведению государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий и несет ответственность за подготовку заключения государственной экспертизы в установленные законодательством сроки. Фамилия ответственного исполнителя вносится в журнал регистрации заявления на проведение госэкспертизы, где он расписывается за получение документов.

- Ответственный исполнитель по рассмотрению проектной документации (государственный эксперт) передает разделы проектной документации в соответствующие отделы учреждения для рассмотрения.

- Начальники отделов фиксируют поступление разделов в отдел и назначают экспертов для рассмотрения соответствующей части проектной документации.

- Государственные эксперты, назначенные начальниками отделов,  рассматривают свою часть проектной документации и/или результатов инженерных изысканий и в случае выявления недостатков, которые не позволяют однозначно сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации и/или результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, по результатам рассмотрения подготавливают замечания, которые передаются ответственному исполнителю по локальной сети ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области".

- Учреждение вправе направить заявителю сводное письмо с замечаниями, подготовленными по результатам рассмотрения проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Сводное письмо с замечаниями по всем разделам проектной документации и/или результатов инженерных изысканий формируется ответственным исполнителем по рассмотрению проектной документации, который устанавливает  срок для их устранения - не более тридцати (30) календарных дней. Замечания по представленной проектной документации передаются Заявителю под роспись либо направляются заказным письмом с уведомлением.

- Общий срок подготовки замечаний госэкспертизы - не более 30 дней с момента подтверждения Заявителем внесения платы за проведение госэкспертизы.

- В случае если общий законодательный срок подготовки заключения государственной экспертизы не должен превышать 45 дней, срок подготовки сводного письма с замечаниями госэкспертизы - не более 15 дней с момента подтверждения Заявителем внесения платы за проведение государственной экспертизы.

- В случае если общий законодательный срок подготовки заключения государственной экспертизы не должен превышать 30 дней, срок подготовки сводного письма с замечаниями госэкспертизы - не более 10 дней с момента подтверждения Заявителем внесения платы за проведение государственной экспертизы.

- По результатам исправления замечаний Заявитель представляет откорректированную проектную документацию и/или результаты инженерных изысканий и ответы на замечания с сопроводительным письмом на имя руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" в установленный госэкспертизой срок.

- Представление ответов на замечания фиксируется в журнале учета входящей корреспонденции специалистом организационно-правового отдела; представленные документы передаются ответственному исполнителю по рассмотрению проектной документации.

- По результатам рассмотрения представленных Заявителем ответов на замечания откорректированной проектной документации и/или результатов инженерных изысканий в сроки, установленные действующим законодательством в области проведения государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, ответственный исполнитель по рассмотрению проектной документации и/или результатов инженерных изысканий обеспечивает подготовку заключения государственной экспертизы:

- - положительное - содержащее выводы о соответствии проектной документации,  и/или результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проектной документации  требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ;

- - отрицательное - содержащее выводы о несоответствии проектной документации и/или результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; проектной документации  требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ.

- Заключение государственной экспертизы подписывается государственными экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается руководителем ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" либо его заместителем.

- Заключение государственной экспертизы по составу, содержанию и порядку оформления соответствует требованиям, определенным Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству N 188 от 02.07.2007.

- Государственные эксперты, задействованные в процедуре проведения государственной экспертизы, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения государственной экспертизы, установленной настоящим Положением.

- При проведении государственной экспертизы ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" при возникшей необходимости вправе:

- - истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы;

- - привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные государственные и/или негосударственные организации, а также специалистов.

- 3.1.5. Выдача заключения государственной экспертизы.

- Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки Заявителю или путем направления заказного письма с уведомлением на адрес, указанный в заявлении. При получении заключения Заявитель расписывается в журнале регистрации выданных заключений.

- Положительное заключение выдается в четырех подлинных экземплярах.

- Отрицательное - в одном экземпляре.

- Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий возвращаются Заявителю в полном объеме в день выдачи заключения государственной экспертизы, за что Заявитель расписывается в журнале регистрации выдачи проектной документации Заявителю.

- 3.1.6. Подписание сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

Вместе с результатом государственной экспертизы ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области»  предоставляет Заявителю акт сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит подписанию Заявителем в трехдневный срок. Если в указанный срок от Заявителя не поступит подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ  и не поступит мотивированных претензий, то услуга считается выполненной в полном объеме.

- 3.1.7. Формирование архивного дела и внесение данных в реестр выданных заключений.

- Основанием для начала действия является передача сформированного ответственным исполнителем по проведению государственной экспертизы архивного экземпляра заключения государственной экспертизы работнику учреждения, отвечающему за хранение архивных документов (главному специалисту организационно-правового отдела).

- Главный специалист организационно-правового отдела открывает дело государственной экспертизы и заносит данные в Реестр выданных заключений государственной экспертизы в течение трёх дней с момента передачи архивного дела.

- Дела государственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и/или изъятие находящихся в них документах запрещено.

- В дело (архивный экземпляр) государственной экспертизы помещаются:

- 1). Заявление о проведении государственной экспертизы (первичное и повторное).

- 2). Договор на проведение государственной экспертизы.

- 3). Документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и/или специалистами.

- 4). Заключение государственной экспертизы (первичное и повторные).

- 5). Иные связанные с проведением государственной экспертизы копии документов (заверенные в установленном порядке).

- Архивный экземпляр государственной экспертизы формируется ответственным исполнителем по проведению государственной экспертизы, назначенным руководителем.

- Архивный экземпляр прошит, страницы пронумерованы, титульный лист является описью архивного материала.

- Архивный экземпляр сдается главному специалисту организационно-правового отдела  под роспись в книге регистрации в день выдачи заключения государственной экспертизы Заявителю.

- Книга регистрации архивных экземпляров заключений государственной экспертизы является документом строгой отчетности. Ведется книга по годам с 01 января по 31 декабря текущего года. Ответственным лицом по ведению и хранению книги регистрации архивных экземпляров является главный специалист организационно-правового отдела.

- Хранение архивных экземпляров государственной экспертизы осуществляется в закрытом виде.

- Ответственность, в том числе материальную, гражданско-правовую и уголовную, за сохранность архивных экземпляров государственной экспертизы несет главный специалист организационно-правового отдела.

- 3.1.8. Реестр выданных заключений государственной экспертизы содержит:

- 1. Идентификационные сведения об исполнителях работ:

- - лица, осуществляющие подготовку проектной документации и/или выполнившие инженерные изыскания;

- - государственные эксперты, участвовавшие в проведении государственной экспертизы:

- - должностное лицо, утвердившее заключение;

- - привлеченные на договорной основе специалисты (организации и физические лица);

- - реквизиты договора на проведение государственной экспертизы;

- - реквизиты договоров с привлеченными специалистами.

- 2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и/или результаты инженерных изысканий, в отношении которого представлены на государственную экспертизу:

- - наименование объекта;

- - почтовый адрес;

- - основные технико-экономические характеристики (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и др.);

- - кадастровый номер земельного участка;

- - номер градостроительного плана земельного участка;

- - наименование и реквизиты акта, утверждающего градостроительный план;

- - наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок.

- 3. Идентификационные сведения о заказчике и застройщике:

- - реквизиты застройщика;

- - реквизиты заказчика, обеспечившего подготовку проектной документации.

- 4. Сведения о результатах государственной экспертизы:

- - результат заключения (положительное/отрицательное);

- - регистрационный номер заключения государственной экспертизы в реестре;

- - дата получения от Заявителя документов, представленных для проведения государственной экспертизы;

- - дата представления Заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы;

- - дата вручения Заявителю заключения государственной экспертизы;

- - реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

- Реестр ведется в электронном виде.

- Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления любыми заинтересованными лицами.

- Сведения, содержащиеся в реестре, выдаются Заявителю в виде выписки из реестра в течение 10 рабочих дней с момента обращения с заявлением.

- Информация представляется в виде выписок из реестра на бумажном носителе.

- Ведение Реестра осуществляется главным специалистом организационно-правового отдела.

- Кроме основного реестра создаётся  резервная копия информационного массива реестра на внешнем электронном носителе (флеш-накопитель, электронный диск).

- Ответственность за сохранность, достоверность, целостность, доступность информации, содержащийся в реестре, несет  главный специалист организационно-правового отдела.

- IV. Порядок и формы контроля проведения государственной экспертизы

- 4.1. Текущий контроль за проведение государственной экспертизы осуществляют руководитель учреждения и его заместитель путём проведения проверок соблюдения и исполнения работниками ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" настоящего положения, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, а также систематического проведения рабочих совещаний.

- Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» или его заместителем.

- Контроль также  включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

- По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц (работников учреждения) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведение государственной экспертизы  (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

- V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) работников ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области», участвующих в проведении государственной экспертизы

- 5.1.Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) работников учреждения, участвующих в проведении государственной экспертизы, во внесудебном и судебном порядке.

- 5.2. Досудебное обжалование

- Заявители могут обжаловать действия (бездействие) или решение:

- -работников  ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" - руководителю ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области";

- - руководителя ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области", должностных лиц ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области", - в департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области (контактные телефоны: (4732) 55-15-03, 55-75-98; адрес: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина,1).

- Должностными лицами ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" являются работники учреждения, на которых в соответствии с должностными инструкциями возложено исполнение организационно-распорядительных функций: руководитель, заместитель руководителя, начальники отделов учреждения.

- 5.3. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех (3) дней с момента поступления в ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области". При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения составляет тридцать (30) дней с момента регистрации такого обращения.

- В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель  ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на тридцать (30) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения Заявителя.

- Письменное обращение (жалоба) Заявителя должно содержать:

- - наименование Учреждения;

- - фамилию, имя, отчество Заявителя;

- - полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);

- - почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, юридические лица указывают также контактный телефон;

- - фамилию, имя, отчество должностного лица либо должность лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);

- - суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия) или решения, основания, по которым Заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- - личную подпись и дату.

- Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить, а также приложены документы и материалы либо их копии, подтверждающие изложенные выводы.

- Если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, суть обжалуемого решения, подпись Заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

- При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

- Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

- Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель  ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.

- Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

- Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

- По результатам рассмотрения обращения руководитель ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" принимает решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении.

- Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной, то руководитель ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области" принимает решение о применении мер ответственности к лицу, допустившему нарушения в ходе проведения государственной экспертизы.

- Обращение Заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращении вопросов.

- 5.4. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в проведения государственной экспертизы, действия (бездействие) и решения работников ГАУ ВО "Центр госэкспертизы по Воронежской области", участвовавших в проведении государственной экспертизы, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.